Vergadering: UAV-3

Datum: 27 mei 2014

Aanwezig: Jort, Jolan, Joeri, Henry

Afwezig: Dhr. van Peski, Joey (Ziek)

Verslag door: Henry

Voorzitter: Jolan

Notulist: Henry

Opening vergadering

Jolan opent de vergadering.

Vaststellen vergaderpunten & ingekomen stukken

Notulen zijn goedgekeurd

Testen navigatie

Er is vorige week gekeken hoe de navigatie gedaan kan worden. Henry kan de navdata uitlezen. We gaan direct na de vergadering verder werken. Joeri heeft naar bluetooth gekeken, maar verder geen sensoren besteld of bekeken. Hij gaat verder zoeken, onder andere naar Pythonimplementaties. Joey joint via Skype.

Git

Joey kan lokaal alles doen met Git, alleen het uploaden naar de server werkt nog niet. Volgende vergadering doet Joey een demonstratie van Git.

Stabilisatie

Hier is Jolan nog niet erg hard mee bezig geweest. Hij gaat er mee bezig, in combinatie met het practicum UAVREG van dhr. Fraanje.

Mededelingen

Er moet voorzichtig begonnen worden met de opzet van het verslag. Dit gaat Joey doen.

Taakverdeling

De taakverdeling wordt nog niet ingevuld. Iedereen bedenkt voor elk punt een oplossing, en volgende vergadering wordt de beste oplossing uitgezocht, waarna de punten verdeeld worden.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Taak | 1e verantwoordelijke | 2e verantwoordelijke | Gedaan |
| Positioning | Jort | Joeri |  |
| Communicatie | Henry | Jort |  |
| Stabilisatie | Jolan | Henry |  |
| Testen Ultrasoon | Henry | - |  |
| Testen IMU | Henry | - |  |
| Wifi/Bluetooth mogelijkheid testen | Joeri | - |  |
| Navigatie | Joeri | Jort |  |
| Samenvoegen | Johar | Jolan |  |
| Git | Johar | - |  |
| Opzet verslag | Johar |  |  |

W.v.t.t.k.

Jort stelt voor dat we de volgende keer dat we aan de drone werken, de drone van tevoren reserveren, en voor dat we er aan werken, dat ding claimen. Op die manier hoeven we niet elke keer naar de quadcopter op zoek.

Rondvraag

Vragen? Geen vragen? Mooi, we gaan door.

Sluiting

Doei